|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunion de Organización | | | | | |
| 18/06/2021 | | 14:30 | | Internet-San Ramón | |
| Reunión convocada por | Ismael Bazzino | | | | |
| Tipo de reunión | Verificación y Control | | | | |
| Organizador | Ismael Bazzino | | | | |
| Apuntador | Ismael Bazzino | | | | |
| Cronometrador | -- | | | | |
| Asistentes | -- | | | | |
| Verificar tareas y progreso del proyecto | | | | | |
| 50 minutos | Ismael Bazzino | | | | |
| Debate |  | | | | |
| Esta reunión se hizo para chequear que todos estemos haciendo las tareas correctamente y para verificar que vamos | | | | | |
| Por buen camino. Además corregimos error y asignamos nuevas tareas por persona para la próxima semana. | | | | | |
| Conclusiones |  | | | | |
| Hay que finalizar la parte de la primera entrega de “Diseño web” y corregir errores de la base de datos. | | | | | |
| Comenzar a realizar la Parte de programación y enviar la encuesta. | | | | | |
| Elementos de acción | | | Responsable | | Plazo |
| Fundamentación tecnología – (Programación) | | | Ismael Bazzino | | 24/06 |
| Métricas del proyecto. – (Gestión de Proyecto ) | | | Ismael Bazzino | | 24/06 |
| Diseño gráfico a utilizar y descripción de elementos – (Diseño web) | | | Joaquín Valdez | | 24/06 |
| Diseño de la estructura– (Diseño web) | | | Joaquín Valdez | | 24/06 |
| Menú de navegación o mapa del sitio – (Programación) | | | Claudio Fernández | | 24/06 |
| Finalizar parte de la entrega – (Ingles) | | | Claudio Fernández | | 24/06 |