|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunion de Organización | | | | | |
| 25/06/2021 | | 15:00 | | Internet-San Ramón | |
| Reunión convocada por | Ismael Bazzino | | | | |
| Tipo de reunión | Verificación y Control | | | | |
| Organizador | Ismael Bazzino | | | | |
| Apuntador | Ismael Bazzino | | | | |
| Cronometrador | -- | | | | |
| Asistentes | -- | | | | |
| Verificar tareas y progreso del proyecto | | | | | |
| 40 minutos | Ismael Bazzino | | | | |
| Debate |  | | | | |
| El propósito de esta reunión fue determinar y asignar las tareas faltantes del proyecto para ya concluir con la primera | | | | | |
| etapa. Además de revisar y corregir errores en tareas previas. | | | | | |
| Conclusiones |  | | | | |
| Si estas tareas son eficientemente completadas en hora habríamos terminado con la primera etapa del proyecto. | | | | | |
| Y estaríamos listos para comenzar a enfocarnos en la segunda etapa y comenzar con la codificación. | | | | | |
| Elementos de acción | | | Responsable | | Plazo |
| Ciclo de vida – (ADA) | | | Ismael Bazzino | | 11/07 |
| Desarrollo de los datos obtenidos – (Sociología) | | | Ismael Bazzino | | 11/07 |
| Diccionario de Datos – (Base de Datos) | | | Ismael Bazzino | | 11/07 |
| Estudio de los roles de usuarios del sistema – (SO) | | | Joaquín Valdez | | 11/07 |
| Finalizar requisitos de Diseño web- | | | Joaquín Valdez | | 11/07 |
| Terminar!!- Menú de navegacion– (Programación) | | | Claudio Fernández | | 11/07 |
| Diagrama de Gantt – (Gestión de Proyecto) | | | Claudio Fernández | |  |