|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunion de Organización | | | | | |
| 19/08/2021 | | 12:00 | | Internet-San Ramón | |
| Reunión convocada por | Ismael Bazzino | | | | |
| Tipo de reunión | Re-Organización | | | | |
| Organizador | Ismael Bazzino | | | | |
| Apuntador | Ismael Bazzino | | | | |
| Cronometrador | -- | | | | |
| Asistentes | -- | | | | |
| Medir avance y control de tareas | | | | | |
| 45 minutos | Ismael Bazzino | | | | |
| Debate |  | | | | |
| El propósito era ponernos al día con lo requerido en el proyecto. Asignar nuevas tareas por participante no era solo | | | | | |
| El objetivo. También tuvimos que ponernos de acuerdo cuales eran las prioridades de esta etapa. | | | | | |
| Conclusiones | Al darnos cuenta de que íbamos retrasados con ciertas entregas, decidimos ser más severos | | | | |
| con nosotros mismos, y comprometernos de lleno con el proyecto para poder llegar en fecha a la entrega. | | | | | |
| Elementos de acción | | | Responsable | | Plazo |
| Análisis FODA – (Formación Empresarial) | | | Ismael Bazzino | | 26/08 |
| Diseño completo de la página principal – (Diseño web) | | | Ismael Bazzino | | 26/08 |
| Corregir base de Datos y Diagramas – (Base de datos) | | | Ismael Bazzino | | 26/08 |
| Realizar diseño de página “Sobre nosotros” – (Diseño web) | | | Joaquín Valdez | | 26/08 |
| Terminar los tramites de inicio de empresa – (Formación Empresarial) | | | Joaquín Valdez | | 26/08 |
| Juntar y Organizar los PDF de la primera entrega en un único archivo. | | | Claudio Fernández | | 26/08 |
| Diagrama de Gantt Etapa 2– (Gestión de Proyecto) | | | Claudio Fernández | | 26/08 |